ПРОТОКОЛ № 10/07-2014

заседания  Совета

Саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМСТРОЙ»  (далее – «Организация»)

Дата проведения заседания – 31 июля 2014 г.

Место проведения заседания – Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка строящейся ЛАЭС 2.

Форма проведения заседания –  очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня –  открытое голосование по всем вопросам повестки дня.

Всего членов (представителей) Совета – 16.

Зарегистрировано членов (представителей) Совета – 13.

Члены Совета:

- Пятин Лев Николаевич – (от члена Совета Баранов Сергей Васильевич - ФГУП ПО «Маяк»);

- Генералов Владимир Николаевич – (ОАО «Группа Е4»);

- Кадников Анатолий Александрович – (ОАО «Атомэнергоремонт»);

- Самородов Владимир Алексеевич  (от члена Совета Мустафина Марата Ренадовича – ОАО «Атомэнергопроект»);

- Мушаков Виктор Михайлович – (НИЦ Курчатовский институт);

- Опекунов Виктор Семенович – (ОАО «Концерн Росэнергоатом»);

- Махнаткин Константин Александрович (от члена Совета Саакова Эдуарда Сааковича - ОАО «Атомтехэнерго»);

- Каспаров Сергей Арнольдович – (от члена Совета Сазонова Сергея Михайловича ОАО «Объединенная энергостроительная корпорация»);

- Нагинский Григорий Михайлович – (ЗАО «Концерн ТИТАН - 2»);

- Триполец Ирина Николаевна – (от члена Совета Сахарова Геннадия Станиславовича – ОАО «Энергоспецмонтаж»);

- Киргетов Сергей Иванович (от члена Совета Субботы Евгения Демьяновича – ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»);

- Ушаков Юрий Львович – (ОАО «ТВЭЛ»);

- Покидышев Сергей Михайлович (от члена Совета Шемигона Николая Николаевича - ФГУП «СНПО» Элерон»).

Приглашенные лица:

- Перегуда Владимир Иванович – директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»;

- Галанчук Юрий федорович – директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» « «Дирекция строящейся ЛАЭС-2»;

- Грязнов Анатолий Михайлович – директор Департамента по управлению капитальным строительством филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов»;

- Сорокин Николай Михайлович – заместитель генерального директора - главный инспектор ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

- Васильев Сергей Анатольевич - начальник управления информационных систем капитального строительства частного учреждения Госкорпорации "Росатом" "ОЦКС";

- Приймак Дмитрий Алексеевич - заместитель директора по сооружению ЛАЭС-2 ОАО «Атомэнергопроект»;

- Муравьев Владимир Леонидович - главный инженер проекта ОАО "Атомпроект";

- Садовников Сергей Владимирович - директор по развитию ПМСОФТ; к.т.н., CPM IPMA C, Вице-президент российского отделения AACE;

- Вагнер Андрей Эдвинович – директор НП «СОЮЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;

- Кононенко Алексей Валерьевич – заместитель генерального директора ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»;

- Лебедев Валерий Иванович – директор ФГАОУ ВО «СПбГПУ»;

- Котова Анна Викторовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Энергоспецмонтаж»;

- Чижов Сергей Владимирович – советник генерального директора ОАО «Мостострой №6»;

- Лапшин Алексей Александрович – директор филиала ЗАО «Концерн ТИТАН-2» в г. Сосновый Бор;

- Щериканов Александр Алескандрович – Первый заместитель директора филиала  -начальник строительства ЗАО «Концерн ТИТАН-2»;

- Сафонов Дмитрий Анатольевич – главный инженер ЗАО «Концерн ТИТАН-2»;

- Смирнов Игорь Борисович – Заместитель директора по капитальному строительству Филиала ЗАО «Концерн   ТИТАН-2» в г. Сосновый Бор.

Полномочия участников заседания проверены. Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе сооружения энергоблоков №1 и №2.

- О состоянии охраны труда и промышленной безопасности при сооружении ОИАЭ и мерах по обеспечения травматизма.

- О мерах по обеспечению эффективности системы технического регулирования при сооружении ОИАЭ.

- Взаимодействие частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» с Комитетом по методологии ценообразования СРО атомной отрасли.

- О мерах по обеспечению строительных площадок ЛАЭС – 2 квалифицированным персоналом.

- О задача строительного комплекса по повышению эффективности системы управления проектами при сооружении ОИАЭ.

- Утверждение:

а. Программы развития СРО атомной отрасли на 2014 – 2015 гг.;

б. Положения о Комитетах СРО атомной отрасли;

в. Состава Комитета по развитию строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных отношений, положения о его деятельности, выбор председателя комитета;

г. Состава Комитета по информационной политике, положения о его деятельности, выбор председателя комитета;

д. Изменений состава Комитета по образованию;

е. Изменений состава Комитета по методологии ценообразования.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Повестку дня заседания  Совета Организации утвердить.

- Решение принято большинством голосов.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ:

- Директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекции строящейся ЛАЭС-2» Галанчука Юрия Федоровича с докладом «Организация работ по сооружению ЛАЭС-2, включая проектные работы и поставку оборудования. Оценка реализации проекта»;

- Первого заместителя директора филиала - начальника строительства ЗАО «Концерн ТИТАН-2» Щериканова Александра Александровича с докладом «О ходе сооружения Ленинградской АЭС-2».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и ОАО «Атомпроект» провести проверку проектных подрядных организаций привлекаемых к выполнению проектных работ по проекту ЛАЭС-2, допускающих выпуск некачественной документации и срыв сроков исполнения, на соответствие нормативным требованиям.

2. Дирекции строящейся ЛАЭС-2, ЗАО «Концерн ТИТАН- 2» совместно с исполнительной дирекцией СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» подготовить экономическое обоснование закупки оборудования для энергоблока №2 у поставщиков однотипного оборудования для энергоблока №1, с учетом сохранения или понижения цены поставки, и представлением для согласования закупки в Департамент методологии и организации закупок ГК «Росатом».

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ:

- Заместителя технического директора – начальника отдела технического надзора СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Шишкова Владимира Николаевича с докладом «О состоянии охраны труда и промышленной безопасности при сооружении объектов использования атомной энергии и мерах по предотвращению травматизма».

- Главного инженера ЗАО «Концерн ТИТАН-2» Сафонова Дмитрия Анатольевича с докладом «О состоянии  охраны труда и промышленной безопасности на площадке строительства Ленинградской АЭС-2».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Исполнительной дирекции СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»:

1.1. При проведении надзорных мероприятий усилить контроль за соблюдением организациями-членами СРО требований стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и других нормативных документов в области охраны труда и промышленной безопасности.

1.2. Провести актуализацию стандарта «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» в части внесения в раздел по охране труда специальных требований, предусматривающих комплексные мероприятия по обеспечению безопасных условий при выполнении работ на высоте.

1.3. Включить в Программу разработки совместных нормативно-технических документов Госкорпорации «Росатом» и СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» разработку стандарта, регламентирующего требования к выполнению СМР на высоте.

1.4. Разработать специализированные программы и организовать обучение по выполнению работ на высоте для квалифицированных рабочих, линейного персонала и работников служб охраны труда.

1.5. Подготовить и внести изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске, в части дополнения особых требований к обеспечению организации безопасного выполнения работ на высоте.

1.6. Разработать Типовой проект полигонов для обучения квалифицированных рабочих и линейного персонала, привлекаемых к работе на высоте. В качестве пилотного проекта осуществить строительство полигона и организовать учебный пункт НОУ ДПО «УЦПР» на площадке НВАЭС-2. Срок – 4 квартал 2014 г.

По результатам опытной эксплуатации сформировать программу размещения полигонов на других площадках отрасли.

2.Генеральным подрядчикам:

2.1. Обеспечивать разработку и исполнение инженерно-технических мероприятий по охране труда, включающих мероприятия: по ограждению проемов; по поставке и обеспечению рабочих спасательными поясами; по поставке и установке лесов, подмостей, подъемников; по поставке и установке сетеполотен, улавливающих от падения с высоты; по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте, и других мероприятий, необходимых для безопасного выполнения работ;   а так же обеспечить контроль состояния всех устройств и систем, обеспечивающих безопасность работ на высоте в процессе работ. Допуск персонала к местам работ на высоте осуществлять после комиссионной приемки всех устройств и систем с оформлением соответствующих актов.

2.2. Осуществлять контроль соблюдения подрядными организациями нормативных требований при работе на высоте. В случае выявления их нарушений, приостанавливать выполнение работ на объекте до полного устранения выявленных нарушений.

2.3. Направлять  информацию в СРО атомной отрасли об  организациях допускающих грубые или неоднократные нарушения требований по охране труда в целях проведения внеплановых проверок и принятия мер дисциплинарного воздействия.

3.Руководителям подрядных организаций:

3. Руководителям подрядных организаций–членов СРО обеспечить прохождение курсов повышения квалификации линейного персонала (мастеров, прорабов, начальников участков) по соответствующей программе в учебных пунктах НОУ ДПО «УЦПР» по согласованному графику.

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ:

- Технического директора СРО атомной отрасли Малинина Сергея Михайловича с докладом «О мерах по обеспечению эффективности системы технического регулирования при сооружении объектов использования атомной энергии»

- Заместителя Генерального директора – Генерального инспектора ОАО «Концерн Росэнергоатом» Николая Михайловича Сорокина с докладом «Организация функционирования СУОТ в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Определить высокую важность своевременного внедрения и исполнения разработанных в рамках программы разработки совместных нормативно-технических документов ГК «Росатом» и СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» стандартов.	
2. Исполнительной дирекции:

- направить в организации-члены СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» перечень стандартов подлежащих введению в действие с учетом видов работ включенных в их свидетельства о допуске к работам;	
- обеспечить проведение актуализации стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в том числе по предложениям организаций-членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;	
- внести в программу повышения квалификации руководителей и инженерно-технического персонала изучение стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в соответствии с направлениями курсов повышения квалификации;	
- усилить контроль за внедрением стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».
3. Организациям-членам СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»:	
- обеспечить введение в действие стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в соответствии перечнем представленным исполнительной дирекцией;	
- организовать изучение стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» соответствующим персоналом организации;	
- организовать и обеспечить контроль исполнения стандартов при производстве работ;	
- на основе практики применения стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» направлять свои предложения по совершенствованию, а так же устранению выявленных недостатков и не соответствий в стандартах СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».	
4. СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и ЦТКАО подготовить проведение до конца 2014 г. конференцию по стандартизации в области строительной деятельности при сооружении ОИАЭ.	
5. Считать целесообразным введение обязательной сертификации членов экспертного совета ЦТКАО в рамках Системы сертификации персонала в атомной отрасли (Росатомсертификации).

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ:

- Первого заместителя директора по управлению стоимости объектов частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» Триполец Ирину Николаевну с докладом «Взаимодействие частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» с Комитетом по методологии ценообразования СРО атомной отрасли».

- Директора филиала ЗАО «Концерн ТИТАН-2» в г. Сосновый Бор Лапшина Алексея Александровича «Доклад о взаимодействии ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» с организациями участвующими в реализации инвестиционных проектов капитальных вложений ОАО «Концерн Росэнергоатом» в сфере ценообразования»

- Директора по развитию и специальным проектам СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Денисова Владимира Анатольевича с докладом «Итоги деятельности Комитета по методологии ценообразования при строительстве ОИАЭ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- Одобрить деятельность Управления стоимости объектов ОЦКС по созданию ОСНБ, а также по решению оперативных вопросов ценообразования, по представлению подрядных организаций работающих на отраслевых площадках.

- Отметить положительный опыт работы Комитета по методологии ценообразования в формировании консолидированной позиции организаций СКАО по вопросам накладных расходов и формированию баз данных.

- В целях повышения роли профессионального сообщества СКАО в развитии ОСНБ Комитету по методологии ценообразования обеспечить:

  - Подготовку программы работы Комитета по методологии ценообразования по направлениям:

    - Методология формирования базовой стоимости ОИАЭ

    - Методология индексации сметной стоимости

    - Накладные расходы

    - Определение сметной стоимости проектно-изыскательских работ

    - Система оплаты труда

    - Определение сметной стоимости оборудования

    - Определение сметной стоимости материалов, конструкций, изделий и механизмов

    - Ценообразование при выполнении электромонтажных работ

  - Организовать систему оперативного содействия ОЦКС на стройплощадках атомной отрасли  при проведении ОЦКС процедур по формированию отраслевой сметно-нормативной базы.

  - Обеспечивать формирование достоверных баз данных для целей отраслевого ценообразования и организовать создание отраслевых каталогов и баз данных на материалы, оборудование, стоимости машино-часов, трудозатрат и т.д.

  - Разработать план мероприятий по воссозданию в строительных организациях системы нормирования труда (НТ) и создание единой отраслевой базы НТ.

  - Во взаимодействии с Комитетом по техническому регулированию разработать план мероприятий по созданию технологической документации на специализированные работы при сооружении ОИАЭ, включающую в себя нормирование работ и расчёт расценок.

  - Во взаимодействии с ОАО «Концерн Росэнергоатом», ЗАО «Концерн ТИТАН-2» выявить перечень непроизводительных потерь и работ, отрицательно влияющих на экономику подрядных организаций и стоимость сооружаемых ОИАЭ. Разработать программу по снижению отрицательного влияния этих факторов.

  - Разработать регламент взаимодействия ОЦКС и Комитета по методологии ценообразования.

- Организовать систему оперативного содействия ОЦКС на стройплощадках атомной отрасли  при проведении ОЦКС процедур по формированию отраслевой сметно-нормативной базы.               Исполнитель –Комитет по ценообразованию.

- Обеспечивать формирование достоверных баз данных для целей отраслевого ценообразования и организовать создание отраслевых каталогов и баз данных на материалы, оборудование, стоимости машино-часов, трудозатрат и т.д. Исполнитель – Комитет по методологии ценообразования.

- Разработать план мероприятий по воссозданию в строительных организациях системы нормирования труда (НТ) и создание единой отраслевой базы НТ. Исполнитель – Комитет по методологии ценообразования.

- Разработать план мероприятий по созданию технологической документации на специализированные работы при сооружении ОИАЭ, включающую нормирование работ и расчёт расценок. Исполнитель – Комитет по техническому регулированию, Комитет по методологии ценообразования.

- Выявить перечень непроизводительных потерь и работ отрицательно влияющих на экономику подрядных организаций и стоимость сооружаемых ОИАЭ. Разработать программу по снижению отрицательного влияния этих факторов. Исполнитель – Комитет по методологии ценообразования, ОАО «Концерн Росэнергоатом», ЗАО «Концерн ТИТАН-2»,  срок исполнения 30 ноября 2014 года.

- Разработать регламент взаимодействия ОЦКС и Комитета по методологии ценообразования. Исполнитель – Комитет по методологии ценообразования.

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ:

- Начальника отдела специальных проектов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Стамбулко Александра Владимировича с докладом «Развитие образовательного проекта СРО атомной отрасли. О мерах по обеспечению строительных площадок ЛАЭС-2  квалифицированным персоналом. Повышение квалификации руководителей и специалистов строительно-монтажных организаций, работающих на строительных площадках ЛАЭС-2 по программам дополнительного профессионального образования».

- Директора ФГАОУ ВО «СПбГПУ» Лебедева Валерия Ивановича с докладом «О мерах по обеспечению строительных площадок ЛАЭС – 2 квалифицированным персоналом».

- Директора НОУ ДПО «УЦПР» Чупейкину Наталию Николаевну с докладом «О мерах по обеспечению строительных площадок ЛАЭС-2 квалифицированным персоналом».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отметить особое значение уровня профессиональной подготовки и квалификации персонала при сооружении ОИАЭ, а также  необходимость непрерывного образования персонала с учетом развития современных технологий и методов управления сооружения особо опасных и сложных объектов атомной отрасли.

2.  Определить базовыми учебными центрами по реализации дополнительного профессионального образования (программы  переподготовки и  повышения квалификации) для руководителей  и специалистов строительно-монтажных и проектных организаций-членов СРО атомной отрасли, работающих на стройплощадках Ленинградской АЭС-2 и ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова», Институт ядерной энергетики (филиал СПбПУ в г. Сосновый Бор),   Санкт-Петербургский Архитектурно-Строительный университет и Санкт-Петербургский филиал НОУ ДПО «ЦИПК Росатома».

3.   Рекомендовать  Санкт-Петербургскому государственному политехническому университету (СПбПУ) усилить  организационно-методическое взаимодействие с ИЯЭ в части  расширения  компетенций филиала  университета  в области реализации программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для руководителей и специалистов строительно-монтажных и проектных организаций.

4.  СПбПУ совместно с СРО атомной отрасли разработать до 30 сентября 2014 г. программу развития материально-технической и учебно-методической базы строительного направления дополнительного профессионального образования, реализуемого в ИЯЭ с определением необходимых объемов финансирования.

5.  СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», ЗАО «Концерн ТИТАН-2», строительно-монтажным и проектным организациям, работающим на стройплощадках Ленинградской АЭС-2 и ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» рассмотреть  долевое участие в финансировании программы развития ИЯЭ.

6. Исполнительной  дирекции СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в целях  обеспечения строительных площадок ЛАЭС-2 и  ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» квалифицированным персоналом:

- заключить соглашение  о взаимодействии и сотрудничестве в области профессиональной переподготовки и повышения квалификации  с Санкт-Петербургским Политехническим университетом;

- провести согласование с  Санкт-Петербургским Архитектурно-Строительным университетом и Санкт-Петербургским филиалом НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» о заключении соглашений  о взаимодействии и сотрудничестве в области профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов  строительно-монтажных  и проектных организаций.

7 . С целью совершенствования  дополнительного  профессионального  образования  персонала организаций, работающих на стройплощадках ЛАЭС-2 и ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова», сформировать при Комитете по образованию СРО территориальную экспертную группу по квалификации в г. Сосновый Бор.

8.  СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», дирекции строящейся ЛАЭС-2, ЗАО «Концерн ТИТАН-2» совместно с образовательным учреждениям (ИЯЭ, СПБГАСУ, СПб филиал НОУ ДПО «ЦИПК Росатома») в целях повышения уровня и качества подготовки специалистов, определить специализации и направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки за базовыми учебными центрами.

9. СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в соответствии с разработанными специализациями и направлениями повышения квалификации  закрепить за базовыми учебными центрами соответствующие программы дополнительного профессионального образования.

10. Руководителям  строительно-монтажных и проектных организаций,  работающих на стройплощадках ЛАЭС-2 и ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»:

- оказывать содействие Институту  ядерной энергетики в привлечении к учебному процессу по повышению квалификации  высококвалифицированных отраслевых специалистов и ученых;

- разработать планы потребности в повышении квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов по программам ДПО на период 2015-2020 г.г. в  разрезе специальностей и предоставить разработанные планы до 30 сентября т.г. в отдел специальных проектов СРО.

11. Застройщику (дирекция строящейся ЛАЭС-2), Генподрядчику («ЗАО «Концерн ТИТАН-2»):

- обеспечить контроль  уровня профессиональной подготовки руководителей структурных подразделений и специалистов подрядных организаций, выполняющих строительно-монтажные работы на ЛАЭС-2;

- допускать к проведению  строительно-монтажных  работ на ЛАЭС-2 только специалистов в области строительной деятельности,   находящихся в штате по основному месту работы и проходивших повышение квалификации не реже одного раза за последнее пять лет.

- требовать  в случаях несоответствия у специалистов базового образования профилю занимаемой должности в области строительства, обязательного  прохождения профессиональной переподготовки.

12. В части подготовки квалифицированных рабочих:

а) В целях обеспечения объекта строительства ЛАЭС-2 квалифицированными рабочими организовать систему обучения квалифицированных рабочих организаций, участников сооружения объекта ЛАЭС-2, на базе образовательных учреждений: ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», ОАО «МСУ-90», ОАО «Северное управление строительства». Для координации и контроля создать Управляющий совет по квалификации и контролю уровня квалификации персонала;

б) Генеральному подрядчику представить в СРО атомной отрасли обоснованный расчет потребности в квалифицированных рабочих в разрезе основных профессий на период сооружения объекта ЛАЭС-2.

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ:

- Начальника управления информационных систем капитального строительства частного учреждения Госкорпорации "Росатом" "ОЦКС" Васильева Сергея Анатольевича с докладом «Система Управления Проектами Капитального Строительства ГК «Росатом».

- Заместителя директора по капитальному строительству Филиала ЗАО «Концерн   ТИТАН -2» в г. Сосновый Бор Смирнова Игоря Борисовича с докладом «Состояние системы управления проектом на площадке сооружения Ленинградской АЭС-2».

- Заместителя директора по сооружению ЛАЭС-2 ОАО "Атомэнергопроект" Приймака Дмитрия Алексеевича с докладом «Внедрение методов проектно - ориентированного управления при сооружении НВАЭС-2».

- Директора по развитию ПМСОФТ Садовникова Сергея Владимировича с докладом «Проблемы внедрения системы управления проектами. Лучшие практики по внедрению».

- Директора по развитию и специальным проектам СРО атомной отрасли Денисова Владимира Анатольевича с докладом «Система управления проектами в строительном комплексе атомной отрасли Концепция развития».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- Определить ЛАЭС-2 площадкой реализации пилотного проекта «СУП – базовый инструмент управления сооружением ОИАЭ». В целях реализации проекта:

  - Разработать программу и план реализации пилотного проекта, согласовать их с ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ДКВ ГК «Росатом» и представить их Совету для рассмотрения и утверждения. Исполнитель - Комитет по развитию СКАО и совершенствованию подрядных отношений.

  - Разработать предложения по тренировочным и обучающим программам по применению СУП для руководителей строительства всех уровней. Исполнитель - Комитет по образованию.

- Разработать предложения по методике и типовому регламенту обязательного применения информационных материалов СУП при проведении штабов строительства АЭС. Исполнитель - Комитет по развитию СКАО и совершенствованию подрядных отношений.

- Организовать разработку системы стандартов на СУП (в развитие стандарта на СУП СРО атомной отрасли). Исполнитель – ООО «ЦТКАО».

- Создать специальную секцию Экспертного совета СРОАО «Система управления проектом». Исполнитель – Комитет по техническому регулированию.

- Разработать предложения по включению в подрядные договора требований выполнения отраслевого стандарта на СУП. Исполнитель – Комитет по развитию СКАО и совершенствованию подрядных отношений.

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ: Директора по правовой работе СРО атомной отрасли Толмачева Александра Вячеславовича с докладом «Об утверждении документов СРО атомной отрасли и изменения в организационной структуре комитетов СРО атомной отрасли».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить:

а. Программу развития СРО атомной отрасли на 2014 – 2015 гг. (Приложение № 1);

б. Положение о Комитетах СРО атомной отрасли (Приложение № 2);

в. Состав Комитета по развитию строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных отношений, положения о его деятельности (Приложение № 3) и кандидатуру на должность председателя Комитета – Нагинского Григория Михайловича (ЗАО «Концерн ТИТАН 2»);

г. Состав Комитета по информационной политике (Приложение № 4), положения о его деятельности (Приложение № 5) и кандидатуру на должность председателя Комитета;

д. Изменение состава Комитета по образованию (Приложение № 6);

е. введение в состав комитета по методологии ценообразования – первого заместителя директора по управления стоимости объектов частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» – Триполец Ирину Николаевну и ее избрание на должность председателя комитета

Решение принято большинством голосов.

Председатель заседания Совета                                                     			Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета	  	                                                                          Толмачев А.В.